TERMO ADITIVO N° 060/2023

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 067/2021, oriundo da Tomada de Preços n° 008/2021.

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR e a empresa PAVIMENTADORA E URBANIZAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA., inscrita no CNPJ n° 35.068.161/0001-00, respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA nos termos do Contrato nº 067/2021, por seus respectivos representantes legais, celebrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato, na forma da Lei n° 8.666/93, com base legal no Artigo 57, Inciso II, conforme as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica aditado em 30 (trinta) dias o prazo de vigência do Contrato, vigorando de 27 de agosto de 2023 a 27 de setembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA. O presente Termo de Aditamento passa a fazer parte integrante do Contrato n° 067/2021, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Coronel Pilar, 25 de agosto de 2023.

| MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR LUCIANO CONTINI Prefeito Municipal CONTRATANTE | PAVIMENTADORA E URBANIZAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA. ZOÉ COSTA DA SILVA |
| --- | --- |

TESTEMUNHAS:		Visto:

______________________________

Aloísio De Nardin

OAB/RS Nº 64.849

______________________________	Assessoria Jurídica