TERMO ADITIVO N° 069/2023

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2021.

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR e SEGURANÇA ELETRÔNICA 277 LTDA., CNPJ nº 04.255.135/0001-59, respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADO nos termos do Contrato nº 021/2021, por seus respectivos representantes legais, celebram o presente Termo de Aditamento ao Contrato, na forma da Lei n° 8.666/93, nos termos das cláusulas e disposições a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica aditado em 60 (sessenta) dias o prazo de vigência do Contrato, vigorando de 14 de setembro de 2023 a 13 de novembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA. Fica mantido o valor mensal de R$ 540,00 (Quinhentos e quarenta reais), conforme acordado entre as partes, totalizando a contratação o valor de R$ 1.080,00 (Hum mil e oitenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA. O presente Termo de Aditamento passa a fazer parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços n° 021/2021, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Coronel Pilar, 14 de setembro de 2023.

| Município de Coronel Pilar LUCIANO CONTINI Prefeito Municipal | SEGURANÇA ELETRÔNICA 277 LTDA. EDSON ALVES DOS SANTOS Contratada |
| --- | --- |
| Testemunhas: - ______________________________ - ______________________________ | Visto. Aloísio De Nardin OAB/RS Nº 64.849 Assessoria Jurídica |