TERMO ADITIVO N° 067/2024

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2024, oriundo da Concorrência Pública Presencial nº 002/2024.

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR e a empresa EKO PROJECT ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 54.779.410/0001-13, respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA nos termos do Contrato nº 029/2024, por seus respectivos representantes legais, celebrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato, na forma da Lei n° 14.133/2024, conforme as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica aditado em até 90 (noventa) dias o prazo inicial para execução do contrato, ou seja até o dia 1º de janeiro de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA. O presente Termo de Aditamento passa a fazer parte integrante do Contrato n° 029/2024, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Coronel Pilar, 10 de outubro de 2024.

| MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR LUCIANO CONTINI Prefeito Municipal CONTRATANTE | EKO PROJECT E ENGENHARIA LTDA. JAMILE SHERON MARCON Empresa Contratada |
| --- | --- |

Visto:

Aloísio De Nardin

OAB/RS Nº 64.849

Assessoria Jurídica