TERMO ADITIVO N° 004/2025

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 079/2024, oriundo da Concorrência Presencial n° 014/2024.

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR e a empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA ME., inscrita no CNPJ n° 07.766.782/0001-13, respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA nos termos do Contrato nº 079/2024, por seus respectivos representantes legais, celebrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato, na forma da Lei n° 14.133/2021, com base legal no Artigo 57, Inciso II, conforme as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica aditado o valor de R$ 23.312,96 (Vinte três mil, trezentos e doze reais e noventa e seis centavos), conforme planilha do Engenheiro em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA. Fica aditado em até 60 (sessenta) dias, ou seja, até 08 de março de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA. O presente Termo de Aditamento passa a fazer parte integrante do Contrato n° 079/2024, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Coronel Pilar, 07 de janeiro de 2025.

| MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR IVAN BATISTA AGATTI Prefeito Municipal CONTRATANTE | FEBEAL CONSTRUTORA LTDA ME FÉLIX BEAL CONTRATADA |
| --- | --- |

Visto:

Aloísio De Nardin

OAB/RS Nº 64.849

Assessoria Jurídica