TERMO ADITIVO N° 079/2025

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2025, oriundo da Concorrência Presencial n° 021/2024.

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR e a empresa PAVI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ n° 38.002.134/0001-14, respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA nos termos do Contrato nº 024/2025, por seus respectivos representantes legais, celebrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato, na forma da Lei n° 14.133/2021, conforme as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica aditado o tempo em mais 180 (cento e oitenta) dias, vigorando até o dia 18 de março de 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA. O presente Termo de Aditamento passa a fazer parte integrante do Contrato n° 024/2025, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Coronel Pilar, 18 de setembro de 2025.

| MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR IVAN BATISTA AGATTI Prefeito Municipal CONTRATANTE | PAVI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. CONTRATADA |
| --- | --- |

Visto:

Aloísio De Nardin

OAB/RS Nº 64.849

Assessoria Jurídica