TERMO ADITIVO N° 083/2025

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 087/2024, oriundo da Concorrência Presencial n° 018/2024.

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR e a empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA ME., inscrita no CNPJ n° 07.766.782/0001-13, respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA nos termos do Contrato nº 087/2024, por seus respectivos representantes legais, celebrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato, na forma da Lei n° 14.133/2021, conforme as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica aditado a vigência do contrato em mais 85 (oitenta e cinco) dias, ou seja, até o dia 11 de dezembro de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA. O presente Termo de Aditamento passa a fazer parte integrante do Contrato n° 087/2024, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Coronel Pilar, 19 de setembro de 2025.

| MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR IVAN BATISTA AGATTI Prefeito Municipal CONTRATANTE | FEBEAL CONSTRUTORA LTDA ME . FÉLIX BEAL CONTRATADA |
| --- | --- |

Visto:

Aloísio De Nardin

OAB/RS Nº 64.849

Assessoria Jurídica